V Drásově, dne 12.9.2012

Věc: Výzva k předložení nabídek –  „Přeložka výústního objektu a osazení zpětné klapky na dešťové kanalizaci DN 500“

Žádáme o předložení nabídky na realizaci části protipovodňových opatření v městysi Drásov „Přeložka výústního objektu a osazení zpětné klapky na dešťové kanalizaci DN 500“ .

Zadavatel: DSO ČOV Drásov - Malhostovice Drásov 61, 664 24 Drásov

IČ: 70965528, DIČ: CZ 70965528, zastoupený předsedou Petrem Grünwaldem

- Vymezení předmětu zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce.

###### Specifikace a rozsah požadovaného díla:

###### Předmětem zakázky je:

- Rekonstrukce stávající revizní šachty DN 1000 (nápojný bod přeložky) včetně vybudování nové dešťové kanalizace z polypropylénového potrubí DN 500 pevnostní třídy SN 10

- Realizace nového výústního objektu do potoka Lubě

- Osazení zpětné klapky a zpevnění dna a svahů potoka dlažbou do betonu

- Ohumusování a osetí svahů potoka

- Odstranění původního vyústění dešťové kanalizace do potoka Lubě

- Kolaudace díla a jeho uvedení do provozu

###### Plnění zakázky je požadováno v rozsahu projektové dokumentace stupně DSP  zpracované  Ing. Milošem Cíkem z 06/2012 a dle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy pod názvem krycí list nabídky + výkaz výměr. Veškeré přílohy jsou zveřejněny  na www.drasov.cz/urednideska  a www.malhostovice.eu/uredni-deska s názvy:

- projektová dokumentace – situace širších vztahů

- projektová dokumentace – technická zpráva

- projektová dokumentace – koordinační situace stavby

- projektová dokumentace – katastrální situace

- projektová dokumentace – podrobná situace

- projektová dokumentace – výústní objekt – situace a řezy

- projektová dokumentace – podélný profil dešťové kanalizace

- projektová dokumentace – typová revizní šachta DN 1000

- výkaz výměr

- Místo plnění a doba plnění

Místo plnění: pozemky p.č. 108, p.č. 2598/1 v k.ú. Drásov,  zapsané na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního pracoviště pro Jihomoravský kraj (vlastník městys Drásov), pozemek p.č. 106/1 v k.ú. Drásov, zapsané na listu vlastnictví č. 660 u Katastrálního pracoviště pro Jihomoravský kraj (vlastník Jana Raichlová, Drásov 365, 664 24). Se všemi vlastníky dotčených pozemků má zadavatel uzavřenou smlouvu o právu provést stavbu.

###### Doba plnění:

###### zahájení zakázky (předpoklad):  říjen 2012

###### ukončení 			         :  listopad 2012

Nabídka bude obsahovat:

- Celkovou nabídkovou cenu bez DPH a včetně DPH za plnění předmětu zakázky, která bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady k realizaci stavby včetně nákladů souvisejících.

- Vyplněný námi uveřejněný položkový rozpočet dle uveřejněné přílohy. Celková nabídková cena se musí shodovat se součtovou cenou vyplněného položkového rozpočtu předloženého uchazečem.

- Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů prokáže uchazeč čestným prohlášením.

- Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče bude splněno předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.  Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem uchazeče. Kvalifikovaným uchazečem pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:

- splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

- splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona

- předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

- splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení, ve kterém uchazeč předloží seznam alespoň 3 stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění této veřejné zakázky provedených uchazečem za posledních 5 let, přičemž z tohoto čestného prohlášení musí vyplývat cena, doba a místo provádění stavebních prací a musí být uchazečem čestně prohlášeno, že byly tyto práce provedeny řádně a odborně. Součástí seznamu budou kontaktní údaje objednatele takové referenční zakázky, včetně telefonického a e-mailového spojení na kontaktní osobu tohoto objednatele. Hodnota výše uvedených zakázek musí činit alespoň 0,5 mil. Kč bez DPH za každou takovou zakázku.

- V případě uzavření smlouvy s uchazečem bude požadována ověřená kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

- Identifikaci uchazeče: název, sídlo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, e-mail, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu.

- Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

- Prohlášení dodavatele, že do kalkulace byly zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací vyhlášené veřejné zakázky.

- Prohlášení dodavatele, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a nezjistil skutečnosti, které by omezily plnění služby v požadovaném rozsahu a kvalitě nebo navýšily dohodnutou cenu zakázky.

Hodnotícím kritériem je stanovena celková nabídková cena včetně DPH.

Obchodní podmínky:

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, včetně požadovaných příloh, jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Nabídka uchazeče musí respektovat zadavatelem stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s níže uvedenými obchodními podmínkami a dalšími požadavky zadavatele definovanými v této zadávací dokumentaci a které by znevýhodňovalo zadavatele. Návrh smlouvy bude minimálně obsahovat následující:

Předmět smlouvy:

Provedení díla dle čl. č. 1 této výzvy. Součástí provedeného díla je dále geodetické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu tohoto zadání (výškopis a polohopis včetně vypracování geometrického plánu) a předložení CD s digitálními daty obsahujícími soubory DWG (AutoCAD).

Dodavatel je povinen předložit doklady o likvidaci odpadů vzniklých při zakázce dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění v souladu s vyhláškou č. 61/2010 Sb., záruční listy, prohlášení o shodě na zabudované materiály včetně přísl. certifikátů a atestů – vše při předání a převzetí hotového díla.

Doba plnění:

Termín zahájení plnění:		nejpozději do 31.10.2012

Termín ukončení plnění:		nejpozději do 30.11.2012

Cena plnění:

Cena je stanovena v souladu s požadavky zadavatele v této zadávací dokumentaci s ohledem na veškerá specifika a dobu trvání zakázky.

Celková nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v Kč, a to v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH.

V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci díla a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, a to za podmínky uzavření písemného dodatku ke smlouvě.

Platební podmínky:

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Fakturace bude provedena po úplném a řádném provedení sjednaného díla, přičemž součástí faktury bude podrobný soupis provedených prací a dodávek. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou řádně a včas provedeny. Práce, které nebyly provedeny, a materiál, který nebyl zabudován a dodán, nebudou fakturovány. Fakturace dodávek a prací bude vázána na položkový rozpočet nabídky.

Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek příslušným zástupcem objednatele ve věcech technických. Zadavatel požaduje, aby lhůta splatnosti veškerých faktur byla minimálně 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

Sankce:

V případě, že dodavatel je v prodlení s kterýmkoli termínem plnění díla, má zadavatel právo účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Zadavatel je oprávněn tuto pokutu odečíst od konečného daňového dokladu dodavatele.

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla má zadavatel právo účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den prodlení.

Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění záruční vady má zadavatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.

Za prodlení s dohodnutým termínem vyklizení staveniště po skončení prací má zadavatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

Dodavatel uhradí případné poplatky a pokuty, které budou uplatněny vůči zadavateli z důvodů nesplnění povinnosti dodavatele vyplývající ze smlouvy.

Pokud je zadavatel v prodlení s úhradou faktury v termínu její splatnosti, zaplatí dodavateli smluvní úrok ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.

Zaplacením pokuty nezaniká povinnost zajištěná pokutou. Nárok na náhradu škody není smluvní pokutou dotčen. Smluvní pokuta neplní funkci náhrady škody.

Pokud se z důvodu vyšší moci  stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci neobdrží do 30 dnů od objednatele kladné stanovisko, postupuje podle Obchodního zákoníku.

Vady díla a záruční podmínky:

Dodavatel poskytuje záruku za jakost díla, že dílo bude po dobu záruky ode dne předání způsobilé k bezvadnému užívání k účelu, k němuž bylo provedeno.

Záruční lhůta na jednotlivé materiály a na provedené stavební práce je stanovena minimálně v délce 60 měsíců.

Po tuto dobu odpovídá dodavatel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

Dodavatel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do 2 dnů  po písemném uplatnění oprávněné reklamace zadavatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín dokončení odstranění vad se dohodne písemnou formou.

Ostatní podmínky

Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy, a to:

Příloha č. 1 – Nabídka uchazeče,

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet.

Termín pro podání nabídek:

Termín pro podání nabídek je nejpozději do 1. října 2012 do 13.00 hodin. Nabídku je možné předat osobně na podatelnu Městyse Drásov ve dnech PO, ST v době 8.00 -11.30, 12.00 – 17.00; Út, ČT 7.30 – 9.30 hod. nebo doporučeně poštou na adresu sídla zadavatele tak, aby byla zadavateli doručena do shora uvedeného termínu.

Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.

Obálky s nabídkou musí být označeny

„Přeložka výústního objektu a osazení zpětné klapky na dešťové kanalizaci DN 500“

- neotvírat

Zadavatel nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky.

Termín veřejného otevírání obálek je stanoven na 2. října 2012 v 9.00 hod. v kanceláři místopředsedkyně svazku DSO ČOV Mgr. Martiny Bočkové, Drásov 61, 664 24.

Další podmínky:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

-    odmítnout veškeré předložené nabídky a podané nabídky nevracet

-    zrušit výběrové řízení

-    upřesnit konečné znění smluv po formální stránce před jejich podpisem s vybraným uchazečem

Žádosti o dodatečné informace zasílejte DSO ČOV Drásov - Malhostovice, případně e-mail: mestys@drasov.cz.

Petr Grünwald

předseda svazku